АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2023 года № 15

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», администрация Октябрьского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022 год. (Прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Октябрьского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области									В.В.Мозулев

Приложение к постановлению

администрации Октябрьского сельского поселения

от 14.03.2023 № 15

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022год

I. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 152

за 2022 год

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Октябрьского сельского поселения и развитие муниципальной службы»

1.1. Целью подпрограммы является:

1) осуществление функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством;

2) формирование муниципальной службы как целостной правовой системы, создание системы управления муниципальной службой;

3)  внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

4) повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

2.1. Целью подпрограммы является:

1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

2) Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

3) Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Октябрьского сельского поселения.

4) Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения.

5) Повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Октябрьского сельского поселения.

3. Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области»

3.1. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет Октябрьского сельского поселения и их использования на успешное выполнение полномочий.

5. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения | всего | 100 | 100 | 4748539,00 | 5369989,00 | 5185147,80 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Октябрьского сельского поселения и развитие муниципальной службы | всего | 100 | 100 | 3815408,00 | 4244622,00 | 4183010,67 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 3580188,00 | 3966122,00 | 3904506,42 |
| Основное мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение лиц замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 235220,0 | 278500,00 | 278494,25 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами | всего | 100 | 100 | 893131,00 | 1027367,0 | 911137,13 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация бюджетного процесса Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 72400,00 | 80600,00 | 80600,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение реализации подпрограммы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 820731,00 | 946767,00 | 830537,13 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 544876,00 | 661092,00 | 644862,13 |
|  | Управление резервным фондом администрации Октябрьского сельского поселения и иными резервами на исполнение расходных обязательств | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 100000,0 | 100000,0 | 0,00 |
|  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 95500,0 | 101000,0 | 101000,0 |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 69655,0 | 69888,00 | 69888,00 |
|  | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления. Перечисление взносов в Совет муниципальных образований | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 4700,00 | 5337,00 | 5337,00 |
|  | Страхование членов народных дружин | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
|  | Премии к почетной грамоте | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 3450,00 | 3450,00 |
| Подпрограмма 3 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | всего | 100 | 100 | 40000,00 | 98000,00 | 91000,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 40000,0 | 98000,00 | 91000,00 |

5.1. В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» в 2022 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) на 2022 год на мероприятия израсходовано 5185,1 тыс. рублей, в том числе:

а) обеспечение деятельности Администрации Октябрьского сельского поселения – 3904,506 тыс. руб.;

б) в том числе на фонд оплаты труда с начислениями 3307,2 тыс. руб.

2) Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной службы Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области – 278,5 тыс. руб.;

3) Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Октябрьского сельского поселения, перечислено в соответствии с заключенными соглашениями по переданным полномочиям в Вичугский муниципальный район – 80,6 тыс. руб.;

4) Другие общегосударственные вопросы – 911,1 тыс. руб.;

5) Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты –101,0 тыс. руб.;

6) Оформление в муниципальную собственность имущества –91,0 тыс. руб.;

II. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района», от 08 ноября 2021 года №153

за 2022 год

1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района»

1.1. Целью подпрограммы является:

1.1. Основной целью Подпрограммы является осуществление мероприятий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения, путём информирования населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Подпрограмма «Безопасность территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района»

2.1. Целью Подпрограммы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района», за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» | всего | 100 | 100 | 109600,0 | 109600,00 | 89600,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | всего | 100 | 100 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заказ, изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | всего | 100 | 100 | 101600,0 | 101600,0 | 81600,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов в муниципальных учреждениях сельского поселения (д.Казаркино д.Ломы Большие д.Гаврилково с.Золотиловос.Красный Октябрь) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 2.2 | Содержание противопожарных водоемов, строительство пирсов, оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 25000,00 | 25000,0 | 20000,0 |
| 2.3 | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения сельского поселения мерам пожарной безопасности: -изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельского поселения и систематическое обновление; - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 2000,00 | 0 | 0 |
| 2.4 | Противопожарная опашка населенных пунктов (д.Осиновка д.Овечкино д.Казаркино д.Копылиха д.Старостинод.Старая Гольчиха д.Захариха с.Дачное д.Ропотово д.Новошино д.Жеребчиха д.Тимошиха д.Бородкино д.Починок д,Шехолдино д.Мартыниха д.Ломы Большие) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 30000,00 | 40 000,00 | 40000,0 |
| 2.5 | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Размещение памяток о мерах пожарной безопасности (сайт Администрации сельского поселения okt-poselenie.ru) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Проведение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности к использованию систем оповещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 21600,00 | 21600,00 | 21600,0 |
| 2.8 | Обеспечение деятельности и меры социальной поддержки добровольной пожарной охраны | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 18000,00 | 15000,0 | 0 |

3.1 В соответствии с муниципальной программой «Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» в 2022году были проведены следующие программные мероприятия:89,6 тыс.рублей в том числе:

а) заказ, изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах – 8,0 тыс.руб.

б) противопожарная опашка деревень – 40,0 тыс.руб.

в) содержание пожарных водоемов – 20,0 тыс.руб.

г) другие мероприятия, требующие материальных затрат, содержание пожарной сигнализации –21,6 тыс.руб.

III. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 155 за 2022 год

1. Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План баллов | Факт баллов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Благоустройство в Октябрьском сельском поселении | всего | 100 | 100 | 1958422,49 | 2631422,49 | 2381703,15 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 285000,00 | 215511,24 | 215511,24 |
| 2 | Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 400000,00 | 342114,47 | 342114,47 |
| 3 | Аренда линий уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 92520,00 | 99485,66 | 99485,66 |
| 4 | Строительство линии уличного освещения д.Кирикино | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 55496,00 | 55496,00 |
| 5 | Содержание и ремонт общественных питьевых колодцев | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133000,0 |
| 6 | Содержание и ремонт обелисков | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 40 000,00 | 65823,00 | 65823,00 |
| 7 | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов, обустройство и содержание контейнерных площадок | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 316 764,00 | 316 764,00 | 316764,0 |
| 8 | Ремонт жилого фонда | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50799,89 |
| 9 | Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 10 | Кошение травы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 30 000,00 | 93557,00 | 93557,00 |
| 11 | Уборка свалок | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 10000,00 | 9970,48 | 9970,48 |
| 12 | Ремонт пешеходных переходов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 2,8 | 270198,49 | 257023,23 | 7304,00 |
| 13 | Спиливание деревьев | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 0 | 50000,00 | 0 | 0 |
| 14 | Создание и обустройстводетской игровой площадки в с.Золотилово Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 120140,00 | 400140,0 | 400140,0 |
| 15 | Установка детской игровой площадки село Красный Октябрь Вичугского муниципального района Ивановской области | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 150000,00 | 489000,0 | 489000,0 |
| 16 | Стройконтроль по строительству детских игровых площадок | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 21730,72 | 21730,72 |
| 17 | Содержание и заливка катка в с.Красный Октябрь | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 27456,69 | 27456,69 |
| 18 | Песко-гравийная смесь на детскую площадку | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 32800,00 | 32800,00 |
| 19 | Установка скамьи с.Красный Октябрь | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 20750,00 | 20750,00 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении», в 2022 году были проведены следующие программные мероприятия:

1) содержание сетей уличного освещения –215,5 тыс.руб.;

2) электроэнергия для нужд уличного освещения – 342,1 тыс.руб.;

3) аренда уличного освещения – 99,5 тыс.руб.;

4) содержание и ремонт обелисков – 65,8 тыс.руб.;

5) проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов –9,9 тыс.руб.;

6) строительство линии уличного освещения в д.Кирикино — 55,5 тыс.руб.;

7) содержание жилищного хозяйства – 50,8 тыс.руб.;

8) кошение травы – 93,6 тыс.руб.;

9) ремонт колодцев – 133,0 руб.

10)обустройство площадок ТКО – 316,8

11) строительство детской игровой площадки в с.Золотилово – 400,1 тыс.руб.;

12) строительство детской игровой площадки в с. Красный Октябрь - 489,0 тыс.руб.;

13) установка скамьи с.Красный Октябрь	 - 20,8 тыс.руб.

4. Всего в 2022 году на мероприятия по благоустройству израсходовано 2381,7тыс. руб.

IV. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 156

за 2022 год

1. Целью программы является:

1) формирование культурных ценностей современного сельского бытия;

2) создание условий для развития культуры;

3) повышение доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры и искусства;

4) развитие учреждения культуры и его модернизация.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | всего | 100 | 100 | 7019238,0 | 17345542,0 | 17152521,99 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 5619019,0 | 6551818,0 | 6551818,0 |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 1400219,0 | 10793724,0 | 10600703,99 |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затраты на зарплату и начисления | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 4893999,0 | 4800021,71 | 4800021,71 |
| 1.2 | В т.ч. Затраты на повышение зарплаты | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 35154,0 | 35154,0 | 35154,0 |
|  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 1400219,0 | 1400219,0 | 1400219,0 |
| 2 | Затраты на содержание зданий и имущества | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 819 380,00 | 872478,10 | 872478,10 |
| 3 | Нормативные затраты на коммунальные услуги | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 1279759,00 | 1288484,19 | 1288484,19 |
| 4 | Затраты на прочие расходы | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 26100,00 | 27048,0 | 27048,0 |
| 5 | Пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 64005,0 | 64005,0 |
| 6 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах | Областной бюджет | 0 | 100 | 0 | 650000,0 | 650000,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 6566,0 | 6566,0 |
| 7 | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт здания МБУК ЦкиД Октябрьского сельского поселения по адресу: Ивановская область,Вичугский район, с.Красный Октябрь д.7 | Областной бюджет | 0 | 100 | 0 | 8 649 570,00 | 8458480,18 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 87 369,00 | 85438,81 |
| 8 | Ремонт участка системы отопления Муниципального бюджетного учреждения культуры центр культуры и досуга Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 900000,0 | 90000,00 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области», в 2022 год на мероприятия по культуре израсходовано 17152,5 тыс. рублей.

3.1. В 2022 году были проведены следующие программные мероприятия:

Затраты на зарплату и начисления – 4800,0 тыс.руб.

В т.ч.Затраты на повышение зарплаты –1435,4 тыс.руб.

Затраты на содержание зданий - 872,5 тыс.руб.

Приобретение одежды для сцены- 656,5 тыс.руб.

Капитальный ремонт здания МБУК ЦкиД Октябрьского сельского поселения-8543,9 тыс.руб.

Ремонт участка системы отопления – 900,0 тыс.руб.

V. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 157

за 2022 год

1. Целью программы является активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | всего | 100 | 100 | 30 000,00 | 30000,00 | 27707,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп на светодиодные в административных зданиях | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4950,0 |
| 2 | Проведение технического обслуживания узлов учета и регулирования энергоресурсов | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| 3 | Установка таймеров и фотореле для уличного освещения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| 4 | Замена уличных светильников РКУ-250, лапм ДРЛ-250 и ДРВ-250 на светодиодные | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 23 000,0 | 23 000,0 | 22757,0 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», в 2022 году были проведены следующие программные мероприятия на общую сумму 27,7 тыс. руб.:

3.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях – 4,95 тыс.руб.

3.2. Замена уличных светильников РКУ-250 на светодиодные и энергосберегающие — 22,8 тыс. руб.

VI. Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 154 за 2022 год

1. Целью программы является рост качества жизни населения, бесперебойное обеспечение транспортного сообщения внутри и между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных автоперевозок.

2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | всего | 100 | 100 | 1522000,0 | 3704819,22 | 3704702,22 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автодорог | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 856 000,00 | 2656227,49 | 2656187,49 |
| 1.1 | Содержание автодорог (расчистка дорог от снега) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 856 000,00 | 856000,0 | 855960,0 |
| 1.2 | Содержание дорог (подсыпка щебнем) в том числе: | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 1800227,49 | 1800227,49 |
| 1.2.1 | д.Синие Гари д.3-д.5 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 277718,21 | 277718,21 |
| 1.2.2 | с.Красный Октябрь д.144-д.153 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 209875,48 | 209875,48 |
| 1.2.3 | с.Красный Октябрь д.70-91 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 132418,53 | 132418,53 |
| 1.2.4 | д.Старая Гольчиха д.20-26 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 280556,53 | 280556,53 |
| 1.2.5 | с.Золотилово д.105-120 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 271545,85 | 271545,85 |
| 1.2.6 | д.Гаврилково д.82-84 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 208154,14 | 208154,14 |
| 1.2.7 | д.Кирикинод.78-113 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 203447,54 | 203447,54 |
| 1.2.8 | д.Погорелка д.4-8 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 216511,21 | 216511,21 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 666 000,00 | 1048591,73 | 1048514,73 |
| 2.1 | Ремонт участка дороги д.Гаврилково от дома №53до дома №62 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 100 000,00 | 90000,0 | 90000,0 |
| 2.2 | Ремонт участка дороги д.Гаврилково от дома № 2 до дома № 5 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50 000,00 | 64500,0 | 64500,00 |
| 2.3 | Ремонт участка дороги с.Золотилово от д. №15 до д. №18 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 50 000,00 | 64500,0 | 64500,0 |
| 2.4 | Ремонт участка дороги с.Красный Октябрь от дома № 12 до дома №33 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 100 000,00 | 129000,0 | 129000,0 |
| 2.5 | Ремонт участка дороги д.Кирикино от дома № 1 до дома № 52 | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 107 000,00 | 143665,0 | 143588,0 |
| 2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги в д.Гаврилково (подъезд к Фапу) | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 382 591,73 | 382 591,73 | 382 591,73 |
| 2.7 | Стройконтроль | Администрация Октябрьского сельского поселения | 0 | 100 | 0 | 60735,0 | 60735,0 |
| 3 | Подъезд д.Копылиха | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 59000,0 | 49000,0 | 49000,0 |
| 4 | Подъезд д.Ломы Большие | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | 100 | 200000,0 | 64600,0 | 64600,0 |

3. В соответствии с муниципальной программой «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района», в 2022 году были проведены следующие программные мероприятия на общую сумму 3704,7тыс. руб.:

3.1. На содержание дорог 2656,187 тыс.руб.

3.2. На ремонт дорог 1048,514 тыс. руб.

VII.Годовой доклад

о выполнении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 08 ноября 2021 года № 158 за 2022 год

1. Цель программы:

- Повышение эффективности экономики Октябрьского сельского поселения через развитие сферы малого предпринимательства.

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельского поселения.

Задачи:

- совершенствование правовых и экономических условий для развития малого предпринимательства;

- расширение сферы деятельности малого предпринимательства;

- повышение уровня обеспечения населения товарами и услугами;

- создание дополнительных рабочих мест;

- повышение жизненного уровня населения

2. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор | Целевые индикаторы по выполнению мероприятия | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План баллов | Факт баллов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹ | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района | всего | 100 | -100 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельского поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение работы по информированию незащищенных слоев населения, безработных о перспективности ведения бизнеса | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3 | Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Предоставление земельных участков и свободных производственных площадей субъектам малого и среднего предпринимательства для возможного размещения инновационных промышленных предприятий | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подготовка информационных материалов об опыте деятельности лучших субъектов малого предпринимательства сельского поселения для освещения его в средствах массовой информации и сайте поселения | Администрация Октябрьского сельского поселения | 100 | -100 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Расходов по данной программе не производилось.

VIII. О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022 год

1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022год

1.1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком  разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, предоставленные в администрацию Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа деятельности администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 02.10.2014 № 121 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области», в 2022 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на среднесрочную перспективу.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.

1.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, проведен на основе данных, представленными ответственными исполнителями.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2022 году составил 85,0 баллов.

По 6 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме 100 баллов, по 1 муниципальной программе (-100) баллов.

1. «Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» 100 баллов;

2. «Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» 100 баллов;

3.  «Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района» 100 баллов;

4. «Благоустройство в Октябрьском сельском поселении» 100 баллов;

5.«Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области» 100 баллов;

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области» 100 баллов.

7. «Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района» (-100) баллов.

1.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Октябрьского сельского поселения в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 28541,4 тыс.рублей.

Все средства бюджетные, в том числе:

8,7% средства областного бюджета – 2469,7 тыс.рублей;

14,8% средства районного бюджета –4213,4 тыс.рублей;

31,6% средства федерального бюджета –9026,8 тыс.рублей.

44,9% Средства местного бюджета- 12831,5 тыс.рублей.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения по итогам 2022 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2022 года проведена администрацией в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 02.10.2014 № 120, и основана на совокупной оценке по 2 критериям: Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году», Бальная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году». По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в таблице:

Таблица 1 – Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование критерия | Весовой балл | Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон набранных баллов | Средний балл | Количество программ с оценкой выше среднего | Доля программ с оценкой выше среднего |
| 1 | Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году | 40 | 40 | 40 | 6 | 85 |
| 2 | Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году | 60 | 60 | 60 | 6 | 85 |
|  | Итого по оценке | 100 | 100 | 100 | 6 | 85 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 100 баллов по 6 муниципальным программам:

Таблица 2 – Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка (балл) |
| --- | --- | --- |
|  | С высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Совершенствование институтов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения | 100 |
| 2 | Благоустройство в Октябрьском сельском поселении | 100 |
| 3 | Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района Ивановской области | 100 |
| 4 | Развитие территории Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | 100 |
| 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района | 100 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | 100 |
|  | С неудовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 7 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Вичугского муниципального района | -100 |

По результатам оценки, эффективность реализации 6 муниципальных программ (значение 100 баллов) признается высокой; 1 муниципальная программа неудовлетворительная. Основными причинами удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является не внесение изменений по финансированию в программы, а также выполнение не всех показателей эффективности.

1.5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения

В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления все годовые отчеты по муниципальным программам подлежат размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1) Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2) Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию отдельных мероприятий.

3) Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.

4) Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

5) Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, ежегодно направляемые администрацией ответственным исполнителям муниципальных программ.

6) Продолжить работу по визуализации муниципальных программ с размещением информации на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения с периодичностью 1 раз в год (годовым отчетом).